ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP SINH VIÊN HỆ THỐNG EDGE COMPUTING VÀ CLOUD SERVICES (DÀNH CHO 01 SINH VIÊN)

# I. Mục tiêu tổng quát

- Hiểu khái niệm và kiến trúc Edge Computing & Cloud Services.

- Biết vai trò của Edge trong hệ thống IoT, AI, và Cloud.

- Thực hành cấu hình cơ bản thiết bị edge, kết nối cloud demo hoặc mô phỏng.

- Làm việc theo hướng dẫn, viết báo cáo kỹ thuật và thuyết trình kết quả.

# II. Thời gian: 6 tuần

| Giai đoạn | Thời lượng | Mục tiêu chính | Kết quả đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Nghiên cứu lý thuyết nền tảng | Tuần 1–2 | Hiểu kiến trúc cloud, edge, các mô hình dịch vụ, ứng dụng thực tế | Slide trình bày + tóm tắt lý thuyết |
| 2. Làm quen môi trường & thiết bị edge | Tuần 3 | Làm quen phần cứng (Edge node có sẵn / mô phỏng), cấu hình OS, mạng, truy cập từ xa | Ghi chú cấu hình + kiểm thử thành công |
| 3. Thực hành cơ bản Edge–Cloud | Tuần 4–5 | Cài đặt ứng dụng mẫu, kết nối edge với cloud | Ứng dụng chạy được và gửi dữ liệu mẫu |
| 4. Báo cáo & thuyết trình | Tuần 6 | Tổng hợp, viết báo cáo và thuyết trình kết quả | Báo cáo + slide thuyết trình |

# III. Phân công cho 1 sinh viên (kiêm nhiệm)

Sinh viên thực hiện đầy đủ các nhóm nhiệm vụ sau (tương ứng các vai trò trong đề cương gốc):

## 1) Điều phối & tổng hợp

- Theo dõi tiến độ theo tuần, tổng hợp kết quả từng giai đoạn, chuẩn bị nội dung thuyết trình.

- Kết quả mong đợi: Báo cáo tổng hợp + Slide.

## 2) Kỹ thuật mạng

- Setup 1 số mô hình Network Local.

- Kết nối Cloud ↔ Edge.

- Kết quả mong đợi: Hướng dẫn kết nối Edge ↔ Cloud.

## 3) Kỹ thuật hệ thống

- Config hệ thống OS.

- Config Platform: Cloud Edge, Local Edge, Cloud Controller Wifi.

- Kết quả mong đợi: Logbook cài đặt.

## 4) Cloud (trainer)

- Nghiên cứu mô hình cloud (IaaS/PaaS), thử tạo instance miễn phí (AWS/Azure).

- Kết quả mong đợi: Tài khoản + cấu hình mẫu.

## 5) Documentation & testing

- Ghi chép quy trình, kiểm thử, chụp hình minh họa, viết báo cáo.

- Kết quả mong đợi: Báo cáo kỹ thuật hoàn chỉnh.

# IV. Nội dung chi tiết từng giai đoạn

## Tuần 1–2: Lý thuyết cơ bản

Mục tiêu: Hiểu hệ thống tổng thể trước khi động vào thực hành.

Nội dung:

- Khái niệm Cloud Computing, Edge Computing, Fog Computing.

- Mô hình dịch vụ: IaaS – PaaS – SaaS.

- Sự khác biệt giữa Cloud và Edge.

- Các ví dụ thực tế: Digital signage, order app, smart campus.

Đầu ra: Slide "Tổng quan Edge & Cloud".

## Tuần 3: Làm quen thiết bị Edge

Thiết bị có thể dùng:

- WENet Services Point

- Kết nối mạng LAN/Wi-Fi, SSH remote.

- Cấu hình thời gian, IP tĩnh, cập nhật hệ thống.

- Cài thử Docker.

Đầu ra: Logbook cấu hình + video ngắn minh họa SSH/Edge hoạt động.

## Tuần 4–5: Thực hành theo mô hình WENet Cloud–Edge

Mục tiêu:

- Giúp sinh viên hiểu luồng hoạt động thực tế của hệ thống Edge–Cloud trong môi trường: Smart Campus, Digital Signage, Order App, Event App, Tour App.

- Biết cấu hình thiết bị Edge, truyền dữ liệu lên Cloud Edge, quan sát tương tác người dùng (qua smartphone hoặc màn hình signage).

- Làm quen với cách ứng dụng edge node trong hệ thống phân tán.

Bài thực hành mẫu:

### Mẫu bài thực hành 1: Digital Signage thông minh

Mục tiêu: Hiểu cách edge xử lý và phân phối nội dung hiển thị mà không phụ thuộc hoàn toàn vào cloud.

Công việc chi tiết:

- Cấu hình một Edge node (WENet Service Point).

- Tạo playlist video / hình ảnh (HTML).

- Cloud chỉ gửi lịch hiển thị hoặc nội dung cập nhật định kỳ.

- Khi mất kết nối cloud, Edge vẫn hiển thị nội dung.

### Mẫu bài thực hành 2: Smartphone Interactive Display

Mục tiêu: Trải nghiệm cách người dùng smartphone tương tác với thiết bị edge.

### Mẫu bài thực hành 3: Smart Campus Dashboard

Mục tiêu: Xây dựng bảng điều khiển thông minh (dashboard) hiển thị dữ liệu từ các Edge node trong khuôn viên (phòng học, cổng ra vào).

Các bài thực hành tương tự:

- Event App

- Tour App

- Order App

Đầu ra: Báo cáo kiến trúc hệ thống + Biểu đồ kết nối Edge-Cloud + Nguyên lý vận hành.

## Tuần 6: Tổng kết & đánh giá

Công việc:

- Chuẩn bị slide thuyết trình (10–15 phút).

- Báo cáo kỹ thuật.

- Nêu khó khăn, hướng cải tiến.

Đầu ra cuối cùng:

- Báo cáo (10–15 trang).

- Slide trình bày.

- Video demo hoặc hình ảnh kết quả.

# V. Công cụ và nền tảng khuyến nghị

| Mục đích | Công cụ / Dịch vụ |
| --- | --- |
| Mô phỏng edge | WENet Service Point |
| Cloud demo | WENet Cloud |
| Giao tiếp | Windows, Putty, WINSCP |
| Code mẫu | Edge platform |
| Giám sát | Grafana Cloud |
| Tài liệu | Google Docs, GitHub, PowerPoint |

# VI. Kết quả mong đợi

- Sinh viên hiểu khái niệm, kiến trúc và vai trò của Edge & Cloud.

- Biết cài đặt, cấu hình thiết bị Edge cơ bản.

- Biết kết nối Edge ↔ Cloud demo qua platform.

- Có sản phẩm demo + báo cáo kỹ thuật.